SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Naziv tima:

Destruktori

Članovi:

Tomislav Brkan

Matej Lazarević

Matej Rogina

Petar Rogina

SERVIS ZA ČIŠĆENJE

PROJEKT IZ KOLEGIJA PROGRAMSKO INŽENJERSTVO

Varaždin, 2014.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

Naziv tima:

Destruktori

Članovi:

Tomislav Brkan 39175/10-R

Matej Lazarević 38254/09-I

Matej Rogina 38050/09-R

Petar Rogina 38206/09-R

SERVIS ZA ČIŠĆENJE

PROJEKT IZ KOLEGIJA PROGRAMSKO INŽENJERSTVO

Nositelj kolegija:

Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja

Mentor:

Marko Mijač, mag. inf.

Varaždin, 2014.

Sadržaj

1.	Uvod	1

2. Projektni plan	2

2.1 Projektni tim	2

2.2 Plan izrade projekta	6

2.3 Budžet	8

- Uvod

Kao posljedica današnjeg užurbanog načina života i napornog rada, ljudi često zbog iscrpljenosti, zaborava ili nedostatka vremena zaboravljaju ili nisu u stanju odraditi posao čišćenja svog doma ili poslovnog prostora. Životni prostor, kao i radni prostor, mora biti u urednom, čistom i organiziranom stanju kako bi boravak u istom bio što opušteniji. Porast broja obrta koji se bave ovakvim opisom posla je u porastu, a broj klijenata je sve veći.

Naše rješenje će biti realizirano u obliku desktop aplikacije koja će biti namijenjena koordinatoru radnika (čistača) kako bi njihova organizacija i raspoređivanje, kao i ugovaranje termina čišćenja, bilo što jednostavnije.

Koordinator zaprimi poziv od klijenta i u aplikaciji odabire slobodan termin za čišćenje doma, poslovnog prostora, lokala i sl. Posao se može podijeliti u dvije kategorije prema prioritetu: obični i žurni (mora se obaviti unutar 24h). Koordinator mora donijeti odluku o broju radnika koji izlazi određeni dogovor, zavisno o veličini prostora koji se čisti. Isto tako, radnici na teren izlaze u službenim vozilima, stoga koordinator mora voditi brigu i o dostupnosti vozila u određenom trenutku.

Aplikacija će se sastojati od popisa radnika, popisa klijenata koji su koristili usluge servisa, dnevni i tjedni raspored termina čišćenja, popis službenih vozila i njihovo stanje raspoloživosti, izračun cijene na temelju dogovorenih faktora (prioritet posla, veličina prostora...), ispis računa, unos novih termina u obrazac (ime klijenta, kontakt, ugovoreni datum, detalji o prostoru, broj radnika koji će obavljati posao, šifra službenog vozila), ispis tjednog/mjesečnog izvještaja o količini posla.

2. Projektni plan

2.1 Projektni tim

U ovom poglavlju bit će prikazani podaci o projektnom timu "Destruktori" koji je radio na projektu izrade aplikacije "Servis za čišćenje".

Cilj je pružiti sve potrebne informacije o ulogama i angažmanu pojedinih članova projektnog tima.

Članovi tima su:

Tabela 1. Članovi tima

| Član | Opis rada |
| --- | --- |
| Tomislav Brkan | Zadužen za predstavljanje poduzeća i aplikacije poduzeću "Clean & Tidy", kao i daljnju komunikaciju između dva poduzeća. Također je član tima za obuku korisnika aplikacije. Prilikom planiranja izradio dijagrame aktivnosti. |
| Matej Lazarević | Izradio dizajn i kostur aplikacije, implementirao klase i metode koje će se u koristiti u samoj realizaciji aplikacije. Sastavio ponudu naručitelju i podijelio ostatak posla među članovima tima. |
| Matej Rogina | Zadužen za alfa testiranje kostura aplikacije i izradu svih potrebnih UML dijagrama. Član tima za obuku korisnika aplikacije. |
| Petar Rogina | Izradio projektni plan, budžet i proračun. Član tima za obuku korisnika aplikacije. |

Svi članovi tima su isto tako i dorađivali cjelokupnu dokumentaciju.

Radi detaljnijeg pregleda unaprijed dogovorenih zadaća svakog člana tima, napravili smo sljedeće tablice:

Slika 1. Podjela rada u timu

Slika 2. Podjela rada u timu

Sljedeće tablice pokazuju korištenje pojedinih resursa (članova tima ali i opreme) za svaku zadaću:

Slika 3. Potrošnja resursa po zadaći

Slika 4. Potrošnja resursa po zadaći

Slika 5. Potrošnja resursa po zadaći

2.2 Plan izrade projekta

Preglednosti radi i sam plan izrade smo pretočili u dijagram i tablicu:

Slika 6. Plan izrade projekta

Sam plan izrade se sastoji od 2 osnovna dijela i nekoliko pod dijelova. Planiranje projekta je naravno prvo što je tim obavio, uz par sastanaka tu se i raspravljalo o samim zahtjevima korisnika, podjeli rada među članovima tima i okvirno se dogovorio proračun.

U fazi izrade projekta postoje modeliranje i izrada aplikacije, drugim riječima programiranje samih formi, testiranje i po potrebi dorada koda.

Kod modeliranja se prave dijagrami slučaja korištenja, ERA, aktivnosti i slijeda. Nakon svih spomenutih faza se dorađuje i dokumentacija.

Slika 7. Gantogram izrade projekta

Na gantogramu se u grafičkom obliku vidi utrošak resursa za svaku aktivnost isto kao i njen početak i kraj, ali i cjelokupno trajanje izrade projekta.

2.3 Budžet

U tablici se vidi proračun izrađen na temelju planiranih broja sati utrošenih u svaku aktivnost za pojedini resurs odnosno za svakog člana tima.

- Ponuda naručitelju

Ref. br. 01-04-2014

- Ugovorne strane

Ugovor je sklopljen u Varaždinu dana 01. travnja 2014 godine između

Naručitelja:

Servis za čišćenje “Clean & tidy”

obrt za čišćenje

Hrvatskih branitelja 10, Varaždin

(u daljnjem tekstu: Naručitelj)

Isporučitelja:

“Destruktori” d.o.o.

Pavlinska 2, Varaždin

(u daljnjem tekstu: Isporučitelj)

- Predmet ugovora

Premet ugovora je kupnja aplikacije “Servis za čišćenje” koju Naručitelj koristi za olakšano upravljanje poslovima, radnicima i njihovim zadacima. Sklapanjem ugovora Naručitelj stječe pravo na doživotno korištenje aplikacije “Servis za čišćenje”.

- Opis sustava

Aplikacija “Servis za čišćenje” služi za upravljanje i koordiniranje radnika i poslova Naručitelja. Aplikacija prikazuje popis i raspored poslova prema željenim vremenskim razdobljima, što Naručitelju olakšava koordiniranje radnika po lokacijama i pregled dostupnosti službenih vozila.

Isporučitelj se obvezuje instalirati aplikaciju na računala Naručitelja, kao i omogućiti doradu aplikacije prema potrebama naručitelja sukladno planu i dogovoru između Naručitelja i Isporučitelja.

- Količina i kvaliteta

Po isporuci aplikacije Naručitelj ima pravo na doživotno korištenje iste bez daljnje distribucije. Isporučitelj garantira kvalitetu aplikacije i obvezuje se na potencijalne popravke u slučaju grešaka prema dogovoru, kao i interveniranje u slučaju incidenta ili kvara. Isporučitelj garantira dostupnost u slučaju kvara 24/7 uključujući vikende i praznike.

Isporučitelj se ne obvezuje na funkcionalne dorade aplikacije poput novih opcija i sl.

- Obveze Isporučitelja

a) Izrada pismenih uputa za korištenje aplikacije. Moguće dogovaranje obuke za korisnike uz nadoplatu.

b) Telefonska podrška za vrijeme radnog vremena Isporučitelja.

- Instaliranje aplikacije na računala Naručitelja unutar 7 radnih dana nakon podmirenja obveza definiranih ovim ugovorom.

- Čuvanje poslovnih tajni i podataka koji su nastali za vrijeme korištenja aplikacije.

- Obveze Naručitelja

a) Naručitelj ima pravo na korištenje aplikacije i rukovanje istom sukladno pismenim uputama za korištenje aplikacije.

b) Naručitelj ne smije distribuirati ili prodavati aplikaciju trećim stranama.

- U slučaju kvara na aplikaciji, Naručitelj se obvezuje obavijestiti Isporučitelja.

- Završne odredbe

Ovaj ugovor nastupa na snagu nakon obostranog potpisa Naručitelja i Isporučitelja.

U Varaždinu, 01. travnja 2014.